Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | SAM Trevano |
| Data | 02.10.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Ho continuato la parte che riguarda l’html. Ho fatto la pagina dell’amministratore, concluso quella principale e iniziato la pagina che riguarda l’ente. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Un po’ indietro con l’implementazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione (Iniziare la parte php) |