Diario di lavoro

| Luogo | SAM Trevano |
| --- | --- |
| Data | 18.10.2019 |

Lavori svolti

Oggi ho continuato la parte di registrazione e ho avuto vari problemi con gli errori che dovrebbero apparire nel punto quando viene cliccato il bottone per inserire i dati nel database con il valore sbagliato all’interno dell’input. (Vedi problemi)

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Quando viene cliccato il bottone per portare al div di registrazione, se vengono inseriti i valori sbagliati non appare il messaggio che l’errore è presente. È comunque lo stesso errore dell’ultima lezione.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Un po’ indietro con l’implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Continuare l’implementazione (Continuare la parte php)